案由三：美術館、圖書館戶外場地申請案，請討論。(提案：關渡美術館)
說 明：「藝想世界 2012 關渡雙年展」作品《tiffany》設於美術館與圖
 書館戶外廣場，場地申請使用時間：民國 101 年 9 月 20 日至 12
 月 20 日。
101 學年度第 1 學期校園規劃小組第 1 次會議紀錄
時間：101 年 10 月 09 日(二)下午 1 時 30 分
地點：研究發展處會議室
主持：楊召集人其文
出席人員：如出列席表
記錄：劉彧棋
一、 前次會議決議辦理情形 (略)
主席裁示：往後會議報告辦理情況時，務必附圖向委員說明。
二、 提案討論
案由一：水生植物池解說牌設置案，請討論。(提案：總務處)
說 明：詳如提案單 CP1010101A。
決 議：
 一、展板材質、尺寸：為配合學校景觀本案說明牌應以不銹鋼板腐
  蝕方式製作，尺寸應縮小至原提案尺寸的一半，高度維持原提
  案不變。
 二、說明牌內容：內容部分建議精簡、以圖說表現，「植物名稱」、
  「請勿放養」須中英文並置，其餘說明文字以中文呈現。
 三、說明牌數量減為 1 個，設置地點為魯旦川鍋餐廳前。
 四、修改後的設計稿須總務長確認後，方可施作。
案由二：美術系館挑高素描教室增建樓層案，請討論。(提案：美術學系)
說 明：詳如提案單 CP1010101B。
決 議：
 原則上同意，但提醒提案單位須考慮增建後美術學院使用容積率改
 變對系所未來申請新建教學空間造成的影響，並建議美術學院將法
 規、經費來源、出入口消防動線、無障礙空間設施等外在因素一併
 列於增建計畫中規劃，並請總務處技術支援本案。

四、 散會 下午 3：00
決 議：同意辦理。另請關渡美術館注意作品之鐵鏽處理。
案由四：戲劇舞蹈教學大樓新興工程外牆磁磚、二丁掛、抿石子選色及內
 裝選色案，請討論。(提案：總務處營繕組)
說 明：詳如提案單 CP1010101D。
決 議：
 一、外牆磁磚：以樣品 1 的深淺二色加上紅磚色的三色為主，比例
  為深：淺：磚=2：3：5。
 二、馬賽克：以樣品 1 與樣品 2 混搭，比例為淺：深=7：3。
 三、抿石子：選用 GL2058 號，石子大小應在 1-1.5 分之間。
 四、10 月底前廠商會完成外牆樣式試作，屆時請委員前往確認。
 五、窗框：以咖啡色系為主，偏灰或偏藍皆可，請廠商於本學期第
  2 次校園規劃小組會議送樣品提供選樣。
 六、內裝選色請校園規劃小組會議審議，並邀請戲劇、舞蹈、電影
  學院代表列席。
三、 臨時動議
臨時動議一：102 年各系所搬遷計畫。(提案：林委員劭仁)
說 明：102 年戲劇舞蹈大學旋即落成，舞蹈學院、劇設系、文資學院、
 動畫系等在教學空間上會產生諸多異動，建議可先行規劃搬遷計
 畫。
決 議：
 一、請研發處發文至需要進行搬遷工作的學院，並請各學院依照經
   費預算、工作項目、時間期程以及原教學空間使用規劃等提出
   搬遷計畫。如此一來，學校才能提供最大協助。
 二、各學院若有空間上交換使用或借用情形，也應一併於計畫書中
   說明。
 三、請有需要的學院於本學期內向研發處提出搬遷計畫。