決 議：
101 學年度第 1 學期校園規劃小組第 2 次會議紀錄
時間：102 年 01 月 07 日(一)下午 2 時 30 分
地點：研究發展處會議室
主持：楊召集人其文
出席人員：如出列席表
記錄：劉彧棋
一、 前次會議決議辦理情形 (略)
二、 提案討論
案由一：戲劇舞蹈教學大樓新建工程內裝選色選樣案，請討論。(提案：總
 務處營繕組)
說 明：詳如提案單 CP1010102A。
決 議：
天花板
吸音牆板
踢腳板
廁所馬賽克
PVC 地磚
樓梯
廁所搗擺
防火門面
防火門框
逃生門
按圖施工(雙 L 收邊)
白楓 2 P-122
特別教室：比吸音牆板色「白楓 3 P-123」再深一點
一般教室：2907
女：688(40%)、661(30%)、660(15%)、662(15%)
男：688(30%)、689(30%)、657(20%)、658(20%)
教室：天然灰
教師研究室、會議室：暖棕(不設踢腳板)
舞蹈系：梯面 546、止滑板 343 底色
劇設系：梯面 507、止滑板 025 底色
女：290
男：284
80764T
4310
TY-1002
案由二：舞蹈廳、戲劇廳入口設置戶外多媒體看板案，請討論。(提案：展
 演藝術中心)
說 明：詳如提案單 CP1010102B。
決 議：
 一、戶外多媒體看板的功用為宣傳週知，建議僅於入口處設置一側
  (左側，與大樓名銜牌異側)，線路裝置請使用暗線。
 二、請展演藝術中心補齊戶外多媒體看板尺寸規格、散熱系統、通
  風設備、防水措施、宣傳展示內容及後端維護規劃等施作執行
  細節資料以及考量音樂廳設置多媒體看板的可能性後，於下學
  期校園規劃小組開會提案。
案由三：校園機車停車場改善案，請討論。(提案：總務處事務組)
說 明：詳如提案單 CP1010102C。
決 議：原則上同意。由於 OK 便利店斜前方停車格會配合工程畫銷，為
 方便校內師生停車，將原有停車空間遷移至宿舍後方，；另外，
 考輛行車便利與安全，一心路停車場入口應放寬路口。
案由四：校區大樓名銜牌改善案，請討論。(提案：總務處事務組)
說 明：詳如提案單 CP1010102D。
決 議：原則上同意，請總務處針對下列建議於下次校園規劃小組會議進
 一步提出相關規劃：
 一、建築物名稱：教學單位以「學院」為名稱(除音樂學院一館、
 音樂學院二館)，若為綜合系所使用空間之大樓則以「大樓」為
 名稱，請總務處統一整理後上簽並會各學院確認。行政單位以
 「大樓」為名稱。「學人宿舍」正名為「學人會館」。
 二、名銜牌設計：所有名銜牌中文部分統一為李義弘教授提字，並
 加上建築物英文名稱(中英皆為直式)，設計圖草稿完成後請先
 徵詢曲德益老師意見並修改後提出。
 三、燈箱設計：加設文化資學院燈箱，電影與新媒體學院由於教學
 空間分散先暫不製作獨立燈箱，設計圖草稿完成後請先徵詢曲
 德益老師意見並修改後提出。
案由五：研究大樓 R413、412 打通整修工程案，請討論。(提案：劇場設
 計學系)
說 明：101-2 學期德州奧斯汀大學教授帶領 4 名研究生至劇設系開設相
 關課程，因劇設系教學空間有限，擬於 R412、R413 教室打通門孔
 整修，以提供教室使用上之彈性。

四、 散會下午 5：30
一、擬請總務處依照建築物室內裝修程序申請辦理相關證照作業，
並進行工程施作。
二、總務處經費應以支應全校修繕工作為宜，建議教室打通整修工
程由校方及劇設系均攤。
三、考量劇場設計系即將搬遷，文資學院將進駐，請劇設系另估並
負擔空間回復工程經費。
報告案：「空間素材創作研習營」更作品場地新案。(提案：美術學系)
說 明：詳如提案單 CP1010102F。
決 議：
 一、作品《太陽能演奏樂器》內的植物請美術學系定期維護。
 二、原場地使用申請至 10 月，建議作品展期於 8 月底結束，並於
  展出結束後將場地復原。
三、 臨時動議
臨時動議：師培中心電視框架及花架設置及海報設置案。(提案：平委員珩)
說 明：
 一、師培中心辦公室走廊電視框架及花架，設置未盡美觀，請考慮
  修改或移除。
 二、師培中心為配合 11 月 26 日評鑑，於活動中心 3 樓設置大圖輸
  出海報，海報內容並未完全依照校園規劃小組會簽意見修改。
決 議：請師培中心將已設置工程再加以美化，並於下次校園規劃小組會
 議到場說明。

二、本會議記錄涉上開批示事項者，時依批示內容辦理。
一、本案經簽奉 校長 102 年 1 月 17 日批示，
（一）展演中心入口設置戶外多媒體看板事，先予緩議。為利各廳展
演資訊查詢，請展演中心就使用者查詢便利性觀點，參酌外部單
位優質案例，重行檢討調整網站架構及資訊內容，提出強化網站
訊息及相關功能之修正規劃，所涉技術層面問題，請電算中心全
力協助。
（二）校園機車停車場改善案，請總務處召開本案說明會、總務會議，
廣徵學生意見及充分溝通說明後再行辦理。
（三）校區大樓名銜牌改善案，草圖規劃及施作期程，請於校園規劃
小組討論後，另案簽核。
（四）研究大樓 R413、412 打通案，相關建造程序，請總務處速予協
處；經費來源，依使用單位原簽批示內容辦理。至增加後續復原
費用部分，相關經費額度請總務處併同協助評估，於簽陳採購程
序時，另行確認財源。
（五）餘如擬。