決 議：
 一、女二舍人行道案：原則上同意，但為顧及雨天行走安全建議階
  梯地面施工材質改為洗石子，並注意人孔蓋之設置，地燈設置
  請在研究人行動線後重新規劃安置位置。
 二、一心路報告案：停車場目前路面凹凸不平，請改進路面施工，
  以防交通發生意外，並加裝監視器；為夜間行車考量，請加設
  路緣燈，加強此地路面照明；再者，由於一心路路口斜度、彎
  度過大，建議拉長斜坡長度，避免視線死角，並建議進出口分
  道，分散車流以避免交通事故；第三，為避免路面高地差過大，
  發生車禍，請規劃填土工程。請營繕組依上述建議修正設計圖
  後提設計圖至校園規劃小組。
101 學年度第 2 學期校園規劃小組第 1 次會議紀錄
時間：102 年 03 月 18 日(一)下午 3 時 00 分
地點：研究發展處會議室
主持：楊召集人其文
出席人員：如出列席表
記錄：劉彧棋
一、 前次會議決議辦理情形 (略)
二、 提案討論
報告案：師培中心走廊設置「木作多媒體展示牆栓工程」案，請討論。(提
 案：師培中心)
說 明：詳如提案單 CP1010201A。
決 議：為配合學校整體景觀但礙於牆栓中設置多媒體設備，建議師培中
 心將牆栓中外凸 L 型南方松部分全數拆除，並將牆栓黑色部分改
 用白色美耐板重做貼皮處理，白色美耐板選色請師培中心施作前
 與曲德益委員確認。
案由一：女二舍後側增設人行道案，請討論。(提案：總務處營繕組)
說 明：詳如提案單 CP1010201B。

四、 散會：下午 5:45
案由二：陽關大道樹穴擴大整平案，請討論。(提案：總務處保管組)
說 明：詳如提案單 CP1010201C。
決 議：原則上同意。
一 樹穴尺寸建議不宜太多(三種為限) 不規則地形處請就地調整；、，
 施工時請依樹根生長方向進行調整。
二、烏心石移植案：建議於保管組圖中二號地區種植。
案由三：校區「建築物名銜牌」暨「學院燈箱」改善案，請討論。(提案：
 總務處事務組)
說 明：詳如提案單 CP1010201D。
決 議：原則上同意。
 一、中英名稱請事務組再與各系館、國交中心主任確認(例：音樂
 學院一館、音樂學院二館、女生宿舍等)；名銜牌材質請以「鈦
 合金」施作。
 二、燈箱內容呈現重點說明即可，美術學院之燈箱內容請參照舞蹈
 學院、文資學院下的文創產業國際藝術碩士學位學程請去除。
 三、建物樓層說明牌英文請加上「Floor」，再請與各學院、國交中
 心主任確認，樓層內容尊重各學院，版型依照事務組原提案，
 底色建議用白色烤漆。
案由四：戲劇舞蹈教學大樓新建工程選色選樣案，請討論。(提案：總務處
 營繕組)
說 明：詳如提案單 CP1010201E。
決 議：
廁所地磚
欄杆
鋁包板
馬桶
教室、研究室指標
(門口牌)
請依照牆面馬賽克決議施作
1-41 藍灰色
鋁板本色，1-36 銀灰色
請備齊選樣資料，下次補件。
底色請依學校規定之學院標準色施作，其
餘顏色依照先前設計，不做更變。請併前
案事務組
三、 臨時動議
臨時動議：現地勘查 OK 便利店前廣場、右側停車場以及師培中心走廊「木
作多媒體展示牆栓工程」。
決 議：
 一、請設計師在不更動 OK 便利店前原廣場並配合現今校園景觀之
  前提下，重新規劃停車場移除後的校地空間，若要加設座椅可
  選用天然大塊石塊，並請考慮學生群聚習慣設置座椅，加強此
  處機車停車管制。為配合此項工程，宿舍聯外階梯建寬度議縮
  至 1.2m，並將消防栓位置往內移。
 二 師培中心走廊、「木作多媒體展示牆栓工程」決議如前項報告案，
  另外，師培中心設置教育學程大圖輸出海報屬階段任務性懸掛
  品，請於申請期限內(102 年 6 月 30 日)拆除。