案由四：OK 超商旁廣場藝術造型座椅案，請討論。(提案單位：總務處營
 繕組)
說 明：詳如提案單 CP1020103D。
決 議：照案通過，請總務處進行後續設置工作，並在設置完成後注意作
 品本身及周遭清潔工作。
102 學年度第 1 學期校園規劃小組第 3 次會議紀錄
時間：102 年 12 月 31 日(二)上午 10 時 30 分
地點：研究發展處會議室
主持：林召集人劭仁
出席人員：如出列席表
記錄：劉彧棋
一、 提案討論
案由一：活動中心大樓 3F 走廊師資培育中心走廊多媒體資訊柱外觀修改
 案，請討論。(提案單位：師資培育中心)
說 明：詳如提案單 CP1020103A。
決 議：照案通過，工程施作前請師培中心先將白色美耐板讓校長、曲德
 益老師或總務長確認選色後，方可施作。建議小心拆除原本架設
 在多媒體柱外的南方松木板，未來可再作利用。
案由二：校園樹木補種植規劃案，請討論。(提案單位：總務處保管組)
說 明：詳如提案單 CP1020103B。
決 議：光臘樹及梅樹的補種植規劃通過。台灣櫸木於陽關大道校門口至
 舊警衛室兩側人行道的部分，由於原種植的杜英有許多皆死亡，
 建議將現可存活杜英聚集一區，其他部分補植台灣櫸木。另外，
 校園內的樹木種植，建議將同類樹種聚集，並以漸進式的方式移
 植。
案由三：「警衛室」部分空間使用用途調整案，請討論。(提案單位：總務
 處保管組)
說 明：詳如提案單 CP1020103C。
決 議：照案通過，請總務處進行後續此案與公共空間、警衛室內外改裝
 設計等相關工作時，將設計企劃書包含外觀、景觀規劃設計等資
 料，一併提案校園規劃小組再行討論。

案由十一：保險套自動服務機設置案，請討論。(提案單位：學務處衛生保
健組)
案由五：研究大樓使用空間調整案，請討論。(提案單位：總務處營繕組)
說 明：詳如提案單 CP1020103E。
決 議：研究大樓四樓、五樓配置情形請研發處、總務處繼續與文資學院
 溝通，餘照案通過。
案由六：校園崗亭至戲舞大樓側沿線新設庭園燈案，請討論。(提案單位：
 總務處營繕組)
說 明：詳如提案單 CP1020103F。
決 議：建議總務處營繕組在樹穴裝置地燈，利用光照行道樹間接照明，
 來兼顧實際照明與校內景觀，地燈請勿選擇冷光色調。本案請營
 繕組進行實際場勘後，再重新提案至校園規劃小組。
案由七：藝術大道馬路口地面藝術線設計案，請討論。(提案單位：總務處
 事務組)
說 明：詳如提案單 CP1020103G。
決 議：建議採用總務處提案中 D 案(圖案中間正方形為白框黃底，外部
 線條為白線)，後續地面畫設工作請總務處辦理。
案由八：電算中心第三機房建置計畫案，請討論。(提案單位：電子計算機
 中心)
說 明：詳如提案單 CP1020103H。
決 議：依電子計算機中心所提規劃研究大樓 R313a、R313b 作為第三機
 房，後續機房工程改設施工工作請總務處協助辦理。
案由九：校史室空間建置及建置期程修正案，請討論。(提案單位：表演藝
 術博物館籌備處辦公室)
說 明：詳如提案單 CP1020103I。
決 議：照案通過，同意表演藝術博物館籌備辦公室所提之校史室空間建
 置規畫設計，並請總務處營繕組協助表博辦理後續空間建置工
 作。
案由十：赤燒-戶外搭建窯燒計畫報告案，請討論。(提案單位：美術學院)
說 明：詳如提案單 CP1020103J。
決 議：建議本案戶外窯棚架及相關設備可保留供美術學院未來課程使用，
 請美術學院管理戶外窯燒相關設備並訂定維護管理辦法。

三、 散會：12：40
說 明：詳如提案單 CP1020103K。
決 議：建議設置提案中第 1 優先位置，設於衛保組旁男廁牆面，後續服
 務機相關設置事宜請衛保組辦理。機器中可抽換之圖樣，建議衛
 保組可請校內師生重新設計。
二、 臨時動議
臨時動議一：鷺鷥草原戶外展覽規劃案。(提案人：林劭仁召集人)
說 明：美術學院提議鷺鷥草原戶外展覽可以其學院「赤燒」課程之產出
 作品為展出內容，但赤燒課程計畫主持人蔡根老師表示其課程作
 品數量與規格皆不適合在鷺鷥草原展出。
決 議：請美術學院依照本學期第一次校園規劃小組建議「以地景藝術為
 展出內容」做鷺鷥草原戶外展覽規畫之方向，並於下次校園規劃
 小組會議提案討論。
臨時動議二：校內公共藝術規劃案。(提案人：林劭仁召集人)
說 明：校園內許多放置於公共區域的藝術作品並未列入學校公共藝術資
 料庫中或總務處財產管理，其中包含花卉藝術節活動委託製作的
 公共藝術以及校內師生的習作作品，因此提出本案於會議中與委
 員們共同商議。
決 議：
 一、 請張子隆委員根據研發處提供的校內公共藝術作品清單，
  進行全校公共藝術設置之規劃，預算部分請研發長、總務
  長與校長確認。
 二、 現有《國立臺北藝術大學校園藝術品設置管理維護辦法》
  如需修改，請研發處與總務處協助辦理，後送校園規劃小
  組審議。