案由三：校園機車格增設案，請討論。(提案單位：學務處)
說 明：詳如提案單 CP1020203C。
決 議：同意學務處規劃，將藝大會館前六個汽車格劃為機車停車位，原
 汽車停車位則移到對面黑森林側。另學生餐廳前採機、汽共停之
 規則，因涉及實質效益，暫不辦理。本案後續擬交總務處事務組
 執行。
102 學年度第 2 學期第 2 次校園規劃小組臨時會會議紀錄
時間：103 年 05 月 19 日(一)下午 3 時 00 分
地點：研究發展處會議室
主持：林召集人劭仁
出席人員：詳如簽到表
記錄：劉彧棋
一、 提案討論
案由一：研究生宿舍新建工程設計審查案，請討論。(提案單位：總務處營
  繕組)
說 明：詳如提案單 CP1020203A。
決 議：
 一、 為避免車輛噪音影響宿舍住房，建議小宿舍樓梯與家庭房
    位置對調，並於建築周圍加種樹木吸收噪音。
 二、 根據小宿舍住宿人數及節能省碳的考量，建議小宿舍配置
    一座電梯即可。
 三、 建議停車場出入口請依照實際機車行車安全距離，調整出
    入口寬度及設計。
 四、 為便利校內住宿同學停車，建議研究生宿舍在請照完成後，
    優先興建停車場。
 五、 請承辦之建築師事務所依照委員會意見修正設計，交總務
    處營繕組送校園規劃小組確認後再施工。
案由二「2014 年關渡國際自然裝置藝術季」：北藝大現地創作案 請討論 。，
  (提案單位：傳統藝術研究中心)
說 明：詳如提案單 CP1020203B。
決 議：建議創作案設於提案地點三、四(荒山劇場周邊)，請傳統藝術研
 究中心與合作單位從中擇一辦理。

三、 散會：下午 5 時 00 分。
二、 臨時動議
提 案：校內學生自由公告空間案。(提案人：林召集人劭仁)
決 議：校園規劃小組委員會贊同應開放特定空間供學生自由公告、辦理
 活動 建議可將此地點設於 OK 便利店旁廣場 並由學生自行規劃、，，
 管理。然此案牽涉校內全體學生權益，建議由學生代表提出一完
 善管理辦法及實施構想後，再送校園規劃小組審議。