案由四：阿福草餐廳旁汽機車停車場整修工程案，請討論。(提案單位：總務處營
  繕組)
說 明：詳如提案單 CP1030103D。
決 議：原則上通過，請總務處營繕組依照下列委員意見修正後，再行施作。
 (一) 此處停車場應具備流動性，建議部分車位規劃成臨時停車區，方
103 學年度第 1 學期校園規劃小第 2 次會議紀錄
時間：103 年 12 月 30 日(一)上午 10 時 10 分
地點：研究發展處會議室
主持：林召集人劭仁
出席人員：如出列席表
記錄：劉彧棋
一、 前案報告
說 明：報告本學期 10 月會核案「Terracotta 赤燒工作營成果展」執行成果，
 並提供現場佈展照片供委員會參考。
決 議：展覽現場許多作品基座設置過於簡略，請美術學系顧及作品整體安全及
 美觀酌予改善。
二、 提案討論
案由一：綜合宿舍西北側增畫機車位報告案，請討論。(提案單位：總務處事務組)
說 明：詳如提案單 CP1030103A。
決 議：照案通過。
案由二：一心路車阻設置案，請討論。(提案單位：總務處事務組)
說 明：詳如提案單 CP1030103B。
決 議：建議車止的造型設計可加入「學校意象」(例如：校內建築剪影或學校
 景觀)，用色應明亮以達警示之作用。請負責設計同學依委員建議修改設
 計後，由總務處事務組於下次校園規劃小組會議再次提案。
案由三：戲舞大樓至崗亭及人文廣場照明改善案，請討論。(提案單位：總務處營
 繕組)
說 明：詳如提案單 CP1030103C。
決 議：本案擬優先施作「戲舞大樓-崗亭」「人文廣場」的照明改善案工程，、
 其餘提案之後再議。建議燈具產生的光害應對樹木的影響越小越好、燈
 具的設置應精簡，利用燈具的架設達到標明建築物及指引的功效。請總
 務處處理本案後續工作，本案設計圖需請簡立人院長確認後，再進行施
 作。

四、 散會：下午 12：00。
   可發揮最大效能。
(二) 出入口停車位安排應考慮出入口路寬安全，建議入口取消 1-2 個
   停車位。
(三) 出入口接人行道鋪面應與附近區域做不同鋪面處理，出入應設置
   閃燈警示裝置。
(四) 本案工程需注意排水系統設置，預防積水產生，並且應與北藝風
   貨櫃屋景觀互相配合。
案由五：變更「傳統藝術資源典藏暨教學展覽空間」落地窗為推門一案，請討論。
 (提案單位：傳統藝術研究中心)
說 明：詳如提案單 CP1030103E。
決 議：提醒傳統藝術研究中心在推門設計上應與原空間景觀互相搭配，其餘照
 案通過。
案由六：圖書館休憩小站招牌及戶外休閒座椅與自動販賣機設置案，請討論。(提
 案單位：圖書館)
說 明：詳如提案單 CP1030103F。
決 議：建議不掛設休憩小站招牌、座椅擺設不要阻擋到排風口，此處所設置之
 座椅樣式可以參考校內其他公共空間座椅樣式。(如：女一舍)請圖書館
 根據委員會意見修改後再施作。
校長批示：圖書館空間另議。
案由七：電影創作學系位於戲舞大樓 4 樓「電影攝影教室」外露天平台搭建「電
 影製作基礎」課程臨時佈景案，請討論。(提案單位：電影創作學系)
說 明：詳如提案單 CP1030103G。
決 議：提醒電影系施作時應注意排水問題，建議本案佈景可調整柱子方位依著
 花台結構搭建，請電影系依委員意見修正設計後再施作。
校長批示：電影系臨時佈景區不可破壞原有地面的防水層。
三、 臨時動議
案 由：興建研究生宿舍基地範圍植栽移植規畫案。(提案單位：總務處保管組)
說 明： 詳如提案單 CP1030103H
決 議： 照案通過。