案由 2 ：有關本校科技藝術館建築設計概述及後續階段送審時機 提請討論 （提，。
   案單位：總務處營繕組）
說明：詳如提案單 CP1030201B。
決議：
1. 建議主動尋找有亮點的建築師設計建築。
2. 文案修改：建築設計概述（見提案單 CP1030201B 附件）內第 4 點「融合再造
國立臺北藝術大學
103 學年度第 2 學期第 1 次校園規劃小組會議紀錄
時間：104 年 3 月 17 日（星期二）下午 1 時 00 分
地點：研究發展處會議室
主持人：林召集人劭仁
出席人員：張委員子隆、曲委員德益、陳委員約宏、吳委員思珊、袁委員廣鳴
列席人員：各提案單位代表、學生代表林芸瑩、研發處陳巧欣
記錄：陳巧欣
一、 召集人致詞：略
二、 前次會議決議辦理情形報告
(一) 有關一心路車阻設置案：已於本次會議提出，詳見提案 3。
(二) 有關戲舞大樓至崗亭及人文廣場照明改善案：目前正請技師準備圖說與估
   價，設計圖完成後將請簡立人院長確認，再行施作。
(三) 有關阿福草餐廳旁汽機車停車場整修工程案：因須配合貨櫃屋建造執照取
   得，目前尚未進行招標。
(四) 有關變更「傳統藝術資源典藏暨教學展覽空間」落地窗為推門案：已完成
   招標與開底價程序，預計 4 月份進行裝修工程。
(五) 有關電影創作學系搭建「電影製作基礎」課程臨時佈景案：校長批示須注
   意防水層，目前進度為廠商評估設計及施工方法。
三、 提案討論
案由 1 ：有關臺灣惠蓀咖啡有限公司申請水舞台入口處設置藝大咖啡館招牌。
   （提案單位：總務處保管組）
說明：詳如提案單 CP1030201A。
決議：
1. 建議加入照明功能，使招牌具備燈箱效果。
2. 請將英文（TNUA CAFÉ ）字體加大，位置上移。
3. 提醒要將該區原有之藝大咖啡館綠色招牌拿掉，避免重複。
4. 招牌之字體、底色與形狀等部分，請提升設計感。自行修正後，送請張子隆
   老師確認後，照案執行。

2 時 30 分
北藝大新風貌」，請修改為「融合塑造北藝大新精神」。
案由 3 ：有關一心路車止設置案，提請討論。（提案單位：總務處事務組）
說明：詳如提案單 CP1030201C。
決議：
1. 請修改設計車止之斜角尖端。
2. 作品線條如能與地面做結合會更好。
3. 擺放方式採平行擺放，效果較佳。
4. 線條作品之技術問題請與張子隆老師請教確認。
案由 4 ：有關田徑場行人入口車止設置案，提請討論。（提案單位：總務處事務
   組）
說明：詳如提案單 CP1030201D。
決議：
1. 請注意底座焊接之牢固性與強度，請總務處協助。
2. 作品原有設計共有四色，建議選用兩色，兩個車止的顏色搭配上下顛倒，即
   能增加層次感。
3. 兩個車止的位置對調（將車止高處部分集中在中間），功能性較佳。擺放方式
   前後錯置，即可避免擁擠問題。
4. 建議增強設計之藝術性，如底座之弧線。
5. 修正設計後照案辦理。
四、 臨時動議
臨時提案 1 ：有關研究大樓 4 樓「國際書苑」入口處設計變更，提請討論。（提
    案單位：國際交流中心）
說明：詳如提案單 CP1030201 臨 1。
決議：
1. 考量逃生與辦理活動空間等需求，建議門不要只開放單邊。若將門改為雙邊
   開放，原先設計裁切的比例請考慮調整(但尊重設計者意見)。可參考關渡美
   術館。
2. 大門處招牌太長，請再設計切短。建議可將第一排「國際書苑」”國”字左邊
   之黑色部分切短，第二排「Office of International Affairs」字樣往內（面對大
   門左側）移動。
3. 招牌字樣統一請李義弘題字，請事務組協助聯絡。
4. 材質部分使用耐厚鋼，請參考關渡美術館之招牌。
五、 散會