國立臺北藝術大學
107學年度第1學期第1次校園規劃小組會議紀錄
時 間：107年12月17日（星期一）上午10時30分地 點：行政大樓三樓會議室 主 持 人：林召集人姿瑩
出席人員：戴委員嘉明、郭委員昭蘭、張委員乃文（請假）、魏委員德樂、
廖委員仁義（請假）、林委員劭仁
列席人員：研發處產學合作組趙組長瞬文、各提案單位、學生代表（詳如簽到表）記 錄：研發處張瑟凰專員

1. 召集人報告：略。
2. 前次會議決議辦理情形報告
(一)戲舞大樓至展演中心後方停車場間繪設標線型人行道：已於107年7
月6日繪設完成。
(二)黎志文老師捐贈石雕座椅設置案：已依規定入帳。
提案討論
案由1：美術系赤燒課作品展覽於木工教室外草地，為期一年。
說明：詳如提案單CP1070101A。
討論：未來對於系所延伸的公共空間，是否僅透過系所整體考量與審核機制即可，以避免每個案件皆送校園規劃小組審議，以提高行政效率，需再行
討論。
決議：照案通過。

案由2：田徑場行人入口車止移除，改設置一般道路用車止案。
說明：詳如提案單CP1070101B。
決議：照案通過。

案由3：活動中心2樓委外營運合約範圍內部分空間建築物使用用途變更及增加
使用面積案，提請審議。說明：詳如提案單CP1070101C。
討論：(1)委員建議本案實為廠商室內裝修，應與校園規劃小組權責無關，無法審議。
(2)委員建議關於建築外觀變更部份，仍屬校園規劃小組權責，應進行審
議。
決議：原則通過。
另請廠商依照校內程序與總務處協調，所有工程依循法規申請辦理。
無使用變更項目部份，可依合約進行辦理。
有使用變更項目(玻璃屋及大門外推)請廠商備妥3D環境示意圖、合成圖、
設計圖、施工材質等細項資料，再提送校園規劃小組審議。

四、臨時動議案由1：校園規劃小組設置要點(草案)，提請討論。
說明：依據105學年度第2學期第2次校園規劃小組會議臨時動議決議，為確認校園規劃小組的權責及組成，以提高行政效能，由研發處訂定校園規
劃小組設置要點(草案)兩版本進行審議。
討論：(1)委員建議106年7月10日版本因未於過往會議討論，僅列為參考資料；本次會議討論應以107年12月11日版本為主。
(2)委員建議校務研究發展委員會之下所設相關工作小組名稱，修訂為校務發展組、校園規劃組…等。
(3)學生代表建議設置要點第三條組織任期，應將學生代表列為當然委員。
(4)委員建議設置要點第三條組織任期，可將學生代表納入。
(5)委員建議設置要點第四條開會次數，改為視提案需求召開會議。
決議：(1)應釐清校園規劃小組未來的具體任務及組成，再行提案。
(2)因校園規劃涉及學生使用需求及觀感，另依據校務研究發展委員會設置要點第六點「工作小組得聘請顧問、校外專家及校內教師、學生代表
參與」，建議未來校園規劃小組委員應考量將學生代表納入。

五、散會：中午12時30分